Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18/, 32/20) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec, ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 18/13, 6/18, 15/20, 6/21 i 41/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općinskom vijeću Općine Veliki Bukovec podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

 na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

1. Utvrđuje se da je temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu ukupno planirano 283.785,00 kn a utrošeno 289.930,57 kuna.
2. Prikaz utrošenih sredstava za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu:

A100202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvori financiranja | Indeks |
| Javna rasvjeta (opskrba i korištenje mreže) | 32231 |  53.000,00 | 52.577,53 | 11 | 99,20% |
| Održavanje javne rasvjete | 32329 | 10.000,00 | 9.816,03 | 43 | 98,16% |
|  | UKUPNO: | 63.000,00 | 62.393,56 |  | 99,04% |

A100203 ODRŽAVANJE I RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvori financiranja | Indeks |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje nerazvrstanih cesta | 32329 | 4.500,00 | 4.500,00 | 43 | 100,00% |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – malčiranje bankina uz NC i poljske puteve | 32329 | 30.050,00 | 30.037,50 | 43 | 99,96% |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – hitni popravci i intervencije | 32329 | 46.000,00 | 49.765,83 | 43 | 108,19% |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – šljunčanje NC, strojno planiranje | 32329 | 62.125,00 | 65.125,00 | 43 | 104,83% |
|  | UKUPNO: | 142.675,00 | 149.428,33 |  | 104,73% |

A100204 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvorifinanciranja | Indeks |
| Ostale komunalne usluge-zaštitna sredstva za bilje i razni otrovi | 32349 | 360,00 | 359,50 | 11 | 99,86% |
|  | UKUPNO: | 360,00 | 359,50 |  | 99,86% |

A100205 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Račun | PLANIRANA VRIJEDNOST | OSTVARENO | Izvori financiranja | Indeks |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32329 | 75.250,00 | 75.249,18 | 43 | 100,00%  |
| Geodetsko-katastarske usluge | 32375 | 2.500,00 | 2.500,00 | 11 | 100,00% |
|  | UKUPNO: | 77.750,00 | 77.749,18 |  | 100,00% |

1. U Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 289.930,57 kuna koja su prikupljena s naslova komunalne naknade u iznosu 151.768,86 kn, s osnove zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 11.870,98 kn, prihoda od obavljanja poslovnih djelatnosti – Hrvatske vode 8 % vodnog doprinosa u iznosu 2.558,12 kn, naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 67.873,11 kn i prihodi hidrorente u iznosu 55.859,50 kn.

KLASA: 363-01/20-01/05

URBROJ: 2186-28-02-22-3

U Velikom Bukovcu 07.03.2022.

 Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić