Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/21), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 26. sjednici  održanoj 11.12.2023. godine donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu (dalje: Program) u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju  poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti  održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

planirana su u iznosu od 83.400,00 eura  a osigurat će se iz slijedećih izvora:

- komunalna naknada 40.000,00 eura

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 3.000,00 eura

- naknada od ekspoatacije min. sirovina 2.000,00 eura

- opći porezni prihodi 38.400,00 eura

Članak 3.

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Procijenjena vrijednost troškova/eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE STAZA TE PROSTORA I ZGRADE ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |
| 1.1. | Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 500,00 eura | m² | 160,00 | 500,00 |
| 1.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.500,00 eura | procijenjeno | 1 | 1.500,00 |
|  | U K U P N O: | 2.000,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 2.000,00 eura |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Procijenjena vrijednost troškova/eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |
| 2.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 300,00 eura | godišnje | - | 300,00 |
| 2.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11 (opći porezni prihodi) 5.500,00 eura | polugodišnje/godišnje | - | 5.500,00 |
| 2.3. | Ostale nespomenute usluge (božićno održavanje) 11 (opći porezni prihodi) 700,00 eura | godišnje |  | 700,00 |
|  | U K U P N O: | 6.500,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 6.500,00 eura |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Procijenjena vrijednost troškova/eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
| 3.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 15.000,00 eura | t | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 3.2. | Zimsko održavanje cesta Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.400,00 eura | m | 38.544 | 1.400,00 |
| 3.3. | Oborinska odvodnja – zacijevljenje kanala, popravak cijevnih propusta Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 3.000,00 eura | procijenjeno | 1 | 3.000,00 |
| 3.4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 2.000,00 eura | procijenjeno | 1 | 2.000,00 |
| 3.5. | Hitni popravci i intervencije Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 10.000,00 eura | procijenjeno | 1 | 10.000,00 |
| 3.6. | Održavanje prometne signalizacije Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 1.500,00 eura | procijenjeno | 1 | 1.500,00 |
| 3.7. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 20.000,00 eura | m² | 11.250,00 | 20.000,00 |
|  | U K U P N O: | 52.900,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 16.400,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 36.500,00 eura |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Procijenjena vrijednost troškova/eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |
| 4.1. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 7.000,00 eura 43 (namjenski prihodi – prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta) 3.000,00 eura | m² | 26.000,00 | 10.000,00 |
| 4.2. | Uređenje prostora Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komualna naknada) 2.500,00 eura | procijenjeno | - | 2.500,00 |
|  | U K U P N O: | 12.500,00 |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 7.000,00 eura 43 (namjenski prihodi – prihodi od zakupa polj. zemljišta) 3.000,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 2.500,00 eur |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Procijenjena vrijednost troškova/eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |
| 5.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i inv. održavanje Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 2.000,00 eura | godišnje | - | 2.000,00 |
| 5.2. | Održavanje opreme Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.000,00 eura | procijenjeno | - | 1.000,00 |
| 5.3. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11 (opći porezni prihodi) 3.500,00 eura | godišnje | 5 | 3.500,00 |
|  | U K U P N O: | 6.500,00 |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 6.500,00 eura |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Procijenjena vrijednost troškova/eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE |
| 6.1. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – prihodi od ek. min. sirovina) 2.500,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 500,00 eura | m² | - | 3.000,00 |
|  | U K U P N O: | 3.000,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – prihodi od eks. min. sirovina) 2.000,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 1.000,00 eura |

Članak 4.

Ovaj Program primjenjuje se u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, a   objavljuje se u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/23-01/06                                                       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ: 2186-28-01-23-1                                                                 Jasenka Zdelar, dipl. iur., v.r.

Veliki Bukovec, 11.12.2023. g.