Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/21), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 27. sjednici održanoj 28.12.2023. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu

Ovim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  br. 125/22) mijenja se  Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na način da glasi:

Članak 1.

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu (dalje: Program) u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju  poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti  održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine te održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

planirana su u iznosu od 87.530,00 eura  a osigurat će se iz slijedećih izvora:

- opći porezni prihodi 37.839,00 eura

- namjenski prihodi 49.691,00 eura

Članak 3.

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADE ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |  |
| 1.1. | Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika | m² | 160,00 | 3.500,00 | 11.409,00 |
|  | U K U P N O: | 3.500,00 | 11.409,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 11.209,00 eura 43 (namjenski prihodi) 200,00 eura |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |
| 2.1. | Javna rasvjeta – električna energija | godišnje | - | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 2.2. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | - | 300,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | polugodišnje/godišnje | - | 5.500,00 | 7.000,00 |
| 2.4. | Ostale nespomenute usluge (božićno održavanje) | godišnje |  | 700,00 | 0,00 |
|  | U K U P N O: | 16.500,00 | 14.000,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 7.000,00 eura 43 (namjenski prihodi) 7.000,00 eura |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | 1. Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |
| 3.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | t | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.2. | Zimsko održavanje cesta | m | 38.544 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3. | Oborinska odvodnja – zacijevljenje kanala, popravak cijevnih propusta | procijenjeno | 1 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja | procijenjeno | 1 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.5. | Hitni popravci i intervencije | procijenjeno | 1 | 20.000,00 | 1.100,00 |
| 3.6. | Održavanje prometne signalizacije | procijenjeno | 1 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.7. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | m² | 11.250,00 | 20.000,00 | 15.200,00 |
|  | U K U P N O: | 74.300,00 | 31.300,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi) 31.300,00 eura |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |
| 4.1. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | m² | 26.000,00 | 8.000,00 | 9.270,00 |
| 4.2. | Ostale komunalne usluge – zaštitna sredstva | godišnje | - | 500,00 | 0,00 |
| 4.3. | Uređenje prostora | procijenjeno | - | 4.000,00 | 921,00 |
|  | U K U P N O: | 12.500,00 | 10.191,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi) 10.191,00 |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |
| 5.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | godišnje | - | 400,00 | 80,00 |
| 5.2. | Održavanje opreme | procijenjeno | - | 2.500,00 | 140,00 |
| 5.3. | Tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | 5 | 2.500,00 | 8.400,00 |
|  | U K U P N O: | 5.400,00 | 8.620,00 |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 8.620,00 eura |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE |  |
| 6.1. | Održavanje poljskih puteva | m² | 8.200 | 5.000,00 | 2.000,00 |
|  | U K U P N O: | 5.000,00 | 2.000,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.000,00 eura 43 (namjenski prihodi) 1.000,00 eura |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |
| 7.1. | Tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | 1 | 0,00 | 10.010,00 |
|  | U K U P N O: | 0,00 | 10.010,00 |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 10.010,00 eura |  |

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune  Programa  objavljuju se u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

KLASA: 363-01/22-01/13

URBROJ: 2186-28-01-23-2

U Velikom Bukovcu 28.12.2023.

Predsjednica Općinskog vijeća

Jasenka Zdelar, dipl.iur.