Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec, ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 41/21), općinski načelnik  Općine Veliki Bukovec podnosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2023. GODINU

I

Utvrđuje se da je temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu ukupno planirano 87.530,00 eura a  utrošeno 84.021,58 eura.

II

Prikaz utrošenih sredstava za izvršenje Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2023. godinu:

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADE ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |  |  |
| 1.1. | Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika | m² | 160,00 | 11.409,00 | 11.408,08 | 99,99% |
|  | U K U P N O: | 11.409,00 | 11.408,08 | 99,99% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 11.208,05 eura 43 (namjenski prihodi) Prihodi od grobne naknade 13,27 eura Prihodi od komunalne naknade 186,76 eura |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 2.1. | Javna rasvjeta – električna energija | godišnje | - | 7.000,00 | 5.976,07 | 85,37% |
| 2.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | godišnje | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje javne rasvjete | polugodišnje/godišnje | - | 5.000,00 | 4.937,66 | 98,75% |
|  | U K U P N O: | 14.000,00 | 10.913,73 | 77,96% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 4.937,66 eura 43 (namjenski prihodi) Prihodi od komunalne naknade 5.976,07 eura |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 3.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | t | 5.000,00 | 15.000,00 | 14.887,76 | 99,25% |
| 3.2. | Zimsko održavanje cesta | m | 38.544 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.3. | Oborinska odvodnja – zacijevljenje kanala, popravak cijevnih propusta | procijenjeno | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja | procijenjeno | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.5. | Hitni popravci i intervencije | procijenjeno | 1 | 1.100,00 | 1.006,25 | 91,48% |
| 3.6. | Održavanje prometne signalizacije | procijenjeno | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.7. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | m² | 11.250,00 | 15.200,00 | 15.153,16 | 99,69% |
|  | U K U P N O: | 31.300,00 | 31.047,17 | 99,19% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 3.747,95 eura 43 (namjenski prihodi) Prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 1,44 eura Prihodi od komunalne naknade 6.554,29 eura Prihodi od vodnog doprinosa 652,31 eura Prihodi od ek. min. sirovina 17.831,83 eura Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2.259,35 eura |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 4.1. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | m² | 26.000,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 100,00% |
| 4.2. | Ostale komunalne usluge – zaštitna sredstva | godišnje | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3. | Uređenje prostora | procijenjeno | - | 921,00 | 920,50 | 99,95% |
|  | U K U P N O: | 10.191,00 | 10.190,50 | 100,00% |
| Sveukupno izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi) Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.993,51 eura Priodi od komunalne naknade 7.196,99 eura |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |  |
| 5.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | godišnje | - | 80,00 | 72,90 | 91,13% |
| 5.2. | Održavanje opreme | procijenjeno | - | 140,00 | 139,65 | 99,75% |
| 5.3. | Tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | 5 | 8.400,00 | 8.326,30 | 99,12% |
|  | U K U P N O: | 8.620,00 | 8.538,85 | 99,06% |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 8.538,85 eura |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC |  |  |
| 6.1. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | m² | 8.200 | 2.000,00 | 1.913,25 | 95,66% |
|  | U K U P N O: | 2.000,00 | 1.913,25 | 95,66% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 913,25 eura 43 (namjenski prihodi) Prihodi od komunalne naknade 1.000,00 eura |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  |
| 7.1. | Tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | 1 | 10.010,00 | 10.010,00 | 100,00% |
|  | U K U P N O: | 10.010,00 | 10.010,00 | 100,00% |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 10.010,00 eura |  |  |

III

U Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 84.021,58 eura koja su prikupljena s naslova grobne naknade u iznosu 13,27 eura, komunalne naknade u iznosu 20.914,11 eura, s osnove zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 2.993,51 eura, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 1,44 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu 2.259,35 eura, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 17.831,83 eura, prihoda od vodnog doprinosa u iznosu 652,31 eura i  poreznih prihoda u iznosu 39.355,76 eura.

KLASA: 363-01/22-01/13

URBROJ: 2186-28-01-24-3

U Velikom Bukovcu 01.03.2024.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić, v.r.