Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/21), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 36. sjednici  održanoj 27.12.2024. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu

Ovim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  br. 108/23) mijenja se  Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na način da glasi:

Članak 1.

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu (dalje: Program) u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju  poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti  održavanje staza te prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju općine.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

planirana su u iznosu od 88.715,00 eura  a osigurat će se iz slijedećih izvora:

- komunalna naknada 40.000,00 eura,

- ostali namjenski prihodi 2.952,00  eura

- opći porezni prihodi 45.763,00 eura

Članak 3.

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan |  | - Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE STAZA TE PROSTORA I ZGRADE ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika Izvori financiranja: - | m² | 160,00 |  | 500,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.320,00 eura | - | 1 |  | 1.500,00 | 1.320,00 |
|  | U K U P N O: |  |  |  | 2.000,00 | 1.320,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.320,00 eura |  |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | - Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |
| 2.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | - | 300,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11 (opći porezni prihodi) 3.303,00 eura | polugodišnje/godišnje | - | 5.500,00 | 3.303,00 |
| 2.3. | Ostale nespomenute usluge (božićno održavanje) 11 (opći porezni prihodi) 340,00 eura | godišnje |  | 700,00 | 340,00 |
|  | U K U P N O: |  |  | 6.500,00 | 3.643,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 3.643,00 eura |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | - Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
| 3.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 15.000,00 eura | t | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.2. | Zimsko održavanje cesta | m | 38.544 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3. | Oborinska odvodnja – zacijevljenje kanala, popravak cijevnih propusta Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 200 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 16.000,00 eura | procijenjeno | 1 | 3.000,00 | 16.200,00 |
| 3.4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja | procijenjeno | 1 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.5. | Hitni popravci i intervencije Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 100,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 8.200,00 eura | procijenjeno | 1 | 10.000,00 | 8.300,00 |
| 3.6. | Održavanje prometne signalizacije | procijenjeno | 1 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.7. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 12.000,00 eura | m² | 11.250,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
|  | U K U P N O: |  |  | 52.900,00 | 51.500,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 15.300,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 36.200,00 eura |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | - Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| 4.1. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 7.000,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 1.700,00 eura | m² | 26.000,00 | 10.000,00 | 8.7000,00 |
| 4.2. | Uređenje prostora Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 52,00 eura | procijenjeno | - | 2.500,00 | 52,00 |
|  | U K U P N O: |  |  | 12.500,00 | 8.752,00 |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 7.000,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 1.752,00 eura |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | - Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |  |  |  |
| 5.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | godišnje | - | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Održavanje opreme | procijenjeno | - | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11 (opći porezni prihodi) 3.500,00 eura | godišnje | 5 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|  | U K U P N O: |  |  | 6.500,00 | 3.500,00 |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 3.500,00 eura |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | - Izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE |  |  |  |  |
| 6.1. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 15.000,00 eura 43 (namjenski prihodi - komunalna naknada) 2.048,00 eura 43 (ostali namjenski prihodi) 2.952,00 eura | m² | - | 3.000,00 | 20.000,00 |
|  | U K U P N O: |  |  | 3.000,00 | 20.000,00 |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 15.000,00 eura 43 (namjenski prihodi - komunalna naknada) 2.048,00 eura 43 (ostali namjenski prihodi) 2.952,00 eura |  |  |  |  |  |

Članak 4.

Ovaj Program primjenjuje se u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, a   objavljuje se u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/23-01/06                                                       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

URBROJ: 2186-28-01-24-2                                                                 Jasenka Zdelar, dipl. iur.

Veliki Bukovec, 27.12.2024.