Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/21.), Općinski načelnik Općine Veliki Bukovec podnosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2024. GODINU

I

Utvrđuje se da je temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu ukupno planirano 88.715,00 eura a utrošeno 72.160,30 eura.

II

Prikaz utrošenih sredstava za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu:

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE STAZA TE PROSTORA I ZGRADE ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika Izvori financiranja: - | m² | 160,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.315,18 eura | - | 1 | 1.320,00 | 1.315,18 | 99,63% |
|  | U K U P N O: |  |  | 1.320,00 | 1.315,18 | 99,63% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 1.315,18 eura |  |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | godišnje | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11 (opći porezni prihodi) 3.244,80 eura | polugodišnje/godišnje | - | 3.303,00 | 3.244,80 | 98,24% |
| 2.3. | Ostale nespomenute usluge (božićno održavanje) 11 (opći porezni prihodi) 336,42 eura | godišnje |  | 340,00 | 336,42 | 98,95% |
|  | U K U P N O: |  |  | 3.643,00 | 3.581,22 | 98,30% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 3.581,22 eura |  |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 14.943,31 eura | t | 5.000,00 | 15.000,00 | 14.943,31 | 99,62% |
| 3.2. | Zimsko održavanje cesta | m | 38.544 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Oborinska odvodnja – zacijevljenje kanala, popravak cijevnih propusta Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 16.115,00 eura | procijenjeno | 1 | 16.200,00 | 16.115,00 | 99,48% |
| 3.4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja | procijenjeno | 1 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.5. | Hitni popravci i intervencije Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 8.250,00 eura | procijenjeno | 1 | 8.300,00 | 8.250,00 | 99,40% |
| 3.6. | Održavanje prometne signalizacije | procijenjeno | 1 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.7. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 10.069,62 eura 43 (namjenski prihodi – naknada za zadržavavnje nezakonito izgrađenih zgrada) 1.813,08 eura 43 (namjenski prihodi – od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta) 1,38 eura | m² | 11.250,00 | 12.000,00 | 11.884,08 | 99,03% |
|  | U K U P N O: |  |  | 51.500,00 | 51.192,39 | 99,40% |
| Sveukupno izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 14.943,31 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 34.434,62 eura 43 (namjenski prihodi – prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada) 1.813,08 eura 43 (namjenski prihodi – od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta) 1,38 eura |  |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem Izvori financiranja: 11 (opći porezni prihodi) 5.670,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 2.933,79 eura 43 (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta) 66,21 eura | m² | 26.000,00 | 8.700,00 | 8.670,00 | 99,66% |
| 4.2. | Uređenje prostora Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada) 51,51 eura | procijenjeno | - | 52,00 | 51,51 | 99,06% |
|  | U K U P N O: |  |  | 8.752,00 | 8.721,51 | 99,65% |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 5.670,00 eura 43 (namjenski prihodi – komunalna naknada)2.985,30 eura 43 (namjenski prihodi – prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta) 66,21 eura |  |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ostali material i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | godišnje | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.2. | Održavanje opreme | procijenjeno | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.3. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11 (opći porezni prihodi) 3.500,00 eura | godišnje | 5 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
|  | U K U P N O: |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| Sveukupno izvori financiranja 11 (opći porezni prihodi) 3.500,00 eura |  |  |  |  |  |  |

| R.br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Plan | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi - komunalna naknada) 2.702,58 eura 43 (ostali namjenski prihodi) 1.147,42 eura | m² | - | 20.000,00 | 3.850,00 | 19,25% |
|  | U K U P N O: |  |  | 20.000,00 | 3.850,00 | 19,25% |
| Sveukupno izvori financiranja: 43 (namjenski prihodi - komunalna naknada) 2.702,58 eura 43 (ostali namjenski prihodi) 1.147,42 eura |  |  |  |  |  |  |

III

U Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2024. godinu za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 72.160,30 eura koja su prikupljena s naslova komunalne naknade u iznosu 40.122,50 eura, s osnove zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 66,21 eura, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 1,38 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu 1.813,08 eura, ostalih namjenskih prihoda u iznosu 1.147,42 eura i poreznih prihoda u iznosu 29.009,71 eura.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Općinski načelnik

KLASA: 363-01/23-01/06                                                       	Općinski načelnik

URBROJ: 2186-28-01-25-3                                                              	  Franjo Vrbanić, v.r.

Veliki Bukovec, 28.02.2025.